**《双桥区2018-2019 年度标准化村卫生室**

**建设实施方案》政策解读**

2018年9月5日,双桥区人民政府办公室印发了《双桥区2018-2019 年度标准化村卫生室建设实施方案》（承双政办字〔2018〕64号），现解读如下：

一、制定《双桥区2018-2019 年度标准化村卫生室建设实施方案》的意义及目的

根据省、市《关于强力推进村卫生室达标建设》和承德市《关于2018年全市健康扶贫重点工作及任务分工的通知》文件要求，我区开展了标准化村卫生室建设工作。目前，我区正大力开展脱贫攻坚工作，村卫生室标准化建设是我区脱贫攻坚工作的重要内容，是脱贫攻坚工作刚性任务，是打赢脱贫攻坚战的重要环节，是完善医疗卫生服务体系，提高医疗卫生服务能力，实现健康扶贫目标的重要保障。能否保质保量、按时完成标准化村室建设，直接影响到我区脱贫攻坚工作。为了进一步完善基层医疗卫生服务网络体系，提高医疗服务能力，改善农村群众就医条件，确保健康扶贫工程顺利实施，特制订本方案。

二、标准化村卫生室建设的目标及标准

针对我区村卫生室建设中存在的薄弱环节，统筹考虑、突出重点、填平补齐，原则上每个行政村有一所标准化村卫生室，每个村卫生室房屋建设标准不低于60平方米，单独自然间或隔板分离设置诊断室、治疗室、药房、观察室，做到四室分开，相对独立，分区布局合理。服务人口多、有条件的可适当调增建筑面积，可增设处置室、公共卫生服务室、理疗室、煎药室、值班室等。村卫生室不设病床，可设观察床。业务用房与生活用房要严格分开。建成后的村卫生室做到产权清晰、各室分开、相对独立、室容整洁，满足当地人民群众基本医疗和基本公共卫生服务需求。

三、标准化村卫生室建设原则

标准化村卫生室建设工作，政府起主导作用，建设资金纳入财政预算，各镇人民政府负责协调建设用地，确定村卫生室为村集体产权。建设场所应选择在群众方便就医且人口相对集中的地点，最好要与村民委员会或村公共服务中心统筹安排。按规定实施建设管理，加强质量、进度、安全控制，切实保障医疗卫生服务。

四、标准化村卫生室建设任务

2018—2019 年，两年的时间，我区需建设标准化村卫生室24 所，其中:2018年建设完成12 所，分别为：双峰寺镇双峰寺村、下南山村，水泉沟高庙村、柳树底村，大石庙镇石门沟村、袁家庄村，狮子沟镇狮子沟村、殊相寺村，牛圈子沟镇马架子村、碾子沟、平房村、下河套村；2019年建设完成10所，分别为：水泉沟镇狮子园村、山神庙村，大石庙镇庄头营村、东沟村，狮子沟镇上二道河子村、喇嘛寺村，牛圈子沟镇牛圈子沟村、石洞子沟村，双峰寺镇平房沟村、上窝铺村；双峰寺镇三道河村与老西营村为棚户区改造村，按改造计划建设村级卫生室。

五、建设标准化村卫生室的效益

十九大报告指出，没有全民健康，就没有全面小康。标准化村卫生室建设不仅让村级卫生室更加标准和规范，而且通过标准化创建，人员力量和服务项目有了量和质的双提升，既方便了村民在家门口就诊就医，又实现了居民预防疾病、促进健康、小病不出村的心愿，筑牢了基层医疗卫生服务“网底”， 提升了服务能力，打造群众满意的基层医疗服务环境，是一项系统工程、民心工程，为保障农民群众健康安全、维护农村社会和谐稳定奠定了坚实的基础。